附件2

帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计

选定勘察设计单位随机抽取会须知

受广州市帽峰山景区管理处委托，现对帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计以随机抽取方式选定抢险工程勘察设计单位。

一、工程名称：帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计

二、发包单位：广州市帽峰山景区管理处

联系人： 杨工            联系电话：020-87464385

代理单位：广州盛园咨询服务有限公司

联系人：彭小姐     联系电话：020-83822232

三、施工地点：广州市帽峰山景区

四、抢险工程勘察设计主要内容及资金估算费

1、抢险工程勘察设计主要内容：帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计，进行现场勘测，摸清险情发生的原因及具体范围，并结合具体情况制定科学的抢险工程勘察设计方案及相应的经费预算。

内容包括但不限于工程勘察（初勘、详勘、补充勘察）、方案设计及修改，造价咨询、招标投标配合、现场指导与监督、设计变更、工程结算配合、质量保修期的项目全过程设计服务。

2、资金估算费：18.65万元（其中工程设计费10.65万元，工程勘察费8.00万元）。

注：该项目的招标代理费用由中标单位支付，招标代理费用为3357.00元。

五、抢险工程勘察设计单位的确定

（一）邀请广州市住房和城乡建设委员会广州市市政工程设计和勘察小额工程企业库中的勘察设计单位参加帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计项目随机抽取会，从中确定帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计项目勘察设计单位。

（二）随机抽取办法

1、随机抽取程序：

（1）建设单位按照规定的时间和地点组织摇珠。承包意向人应派代表参加摇珠会。

（2）将所有参加摇珠的承包意向人按会议签到顺序进行摇珠随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。

（3）随机抽取一个单位确定为该项目的应急抢险工程项目勘察设计单位。

2、注意事项：

（1）如应邀参加帽峰山景区和贵路105号灯杆地段塌方抢险工程勘察设计随机抽取会的勘察设计单位只有1家时，直接由该勘察设计单位负责实施。

（2）若无承包意向人，建设单位经集体讨论可在该企业库中直接委托承包人进行勘察设计工作。

六、进场时间

上述勘察设计项目进场时间为2018年11月7日。

七、勘察设计单位参加随机抽取会时须提交的资料

（一）法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件。

（二）代表人的身份证原件与复印件。

（三）参加会议回执原件。

八、交易须知

1、发包价：以资金估算中的工程勘察设计费用作为合同暂定价，最终合同价以财政部门出具的结算评审结果为准。

2、资金来源：市财政资金。

3、报价包含了完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用。

4、设计工期：中标人应在收到方案修改意见后5工作日内完成方案修改，方案确定后8工作日内配合完成造价咨询，并于 5工作日内出具施工图。

勘察工期：合同签订后，中标人收到招标人发出具备进场条件的的通知起计20日内提交勘察成果文件。

注：如果延误工期，中标人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

5、质量要求：（1）提供所有文字和图纸的电子文件。

（2）必须符合国家现行有关规范要求。

（3）应符合国家有关勘察设计文件质量控制标准及招标人的要求。

6、踏勘现场方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘。

九、随机抽取时间

本次随机抽取会时间定于2018年11月7日14：30分进行。

十、随机抽取会举行地点：广州市白云区黄边北路575号 四楼标室一。

广州市帽峰山景区管理处

广州盛园咨询服务有限公司

2018年11月1日